|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Innovative App Solutions | BorrowIt! | |  |
| Product Owner:  Benedikt Sondermann  Scrum Master:  Jennifer Sailer | **Projektsteckbrief** | | a.de.000-ita-127 |
| **Projektbezeichnung:**  BorrowIt! – Mobile Anwendung zum Verleih von Sachgegenständen in der Nachbarschaft | | | |
| **Projektziele / -inhalt / -nutzen:**  Die mobile Anwendung BorrowIt! ermöglicht es, schnell und bequem Sachgegenstände in der Nachbarschaft zu verleihen. Hierzu können gezielt Suchanfragen veröffentlicht werden.   * Mobile Anwendung ist verfügbar auf den Betriebssystemen Android und iOS. * Gerätespezifische Funktionen: Push Notifications, Kontakte, Kamera, Geolocation. * Share-Funktionalität: Facebook, WhatsApp.   🡪 Jede Ressource der Anwendung muss über ein URI identifizierbar sein.   * „Social Ranking“-Funktion.   Erwarteter Nutzen:   * Zeit- und Kosteneinsparung: Verleih anstatt Kauf. * Aufbau eines sozialen Netzwerks. | | | |
| **Projektumfeld:**  Kundin Frau Simic, Fachwissen-Vermittler Herr Pfisterer, Product Owner Herr Sondermann, Scrum Master Frau Sailer, Projektteam, Anwender, Tester der Anwendung | | | |
| **Geplante Termine:** | | | |
| Projektstart:  **17.11.2015** | Zwischentermine:  25.11.2015  Projektdefinition  19.01.2016  Kick-off-Termin  01.02.2016  Abnahme der Spezifikation  01.08.2016  Projektpräsentation und -abnahme  05.08.2016  Projektende / Feier | | Fertigstellungstermin:  **01.08.2016** |
| **Geschätzter Kapazitätsaufwand (in Personenstunden):** 1100 | | | |
| Intern: 1080 | | Extern: 20 | |
| **Projektvolumen / Budget (in Euro):** 90.400 | |  | |
| Intern: 89.400 | | Extern: 1000 | |
| **Mögliche Behinderungen / Risiken / Störungen:**  - Engpass bei den Ressourcen  - Kurzfristige Anforderungsänderungen  - Ausfall von Entwicklerrechnern  - Verzögerung bei der Erstellung des Backends | | | |
| **Freigaben:**  Prototyp-Freigabe, Software-Freigabe | | | |
| **Bemerkungen:**  Zentrales Ablagesystem für alle Dateien zum Projekt: https://github.com/innovativeappsolutions/borrowit | | | |